# 학기예보 요구사항 명세서

Oct 13, 2026 · @gaeun

## 1. 문서 개요

이 문서는 「학기예보」 v1.0을 2026년 10월 20일까지 개발·배포하기 위해 팀이 합의할 요구사항을 정의합니다. 근거는 2026년 10월 13일 제출한 서비스 제안서이며, 제안서에 없던 구현 결정(예: 시험 주차 컬럼, 온보딩)은 "보완"으로 표시했습니다.

### 1.1 범위

- 포함: 회원 인증, 학기 계획 등록, 자격증 일정 반영, 주차별 부담 예보, 등록 전 사전 검토 (필수 F-01~F-06)

- 일정 여유 시 포함: 접수 마감 알림, AI 소요 시간 추정, 시험 회차 추천, 학기 회고 (선택 F-07~F-10)

- 제외: 네이티브 앱, 학교 포털·LMS 연동, 다른 사용자와 계획 공유, 결제

### 1.2 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 계획 | 사용자가 등록하는 수업·활동·프로젝트 한 건. 시작·종료 주차와 주당 소요 시간을 가짐 |
| 주차 | 사용자가 입력한 학기 시작일(1주차 월요일)부터 7일 단위로 센 번호. 1~16주차 |
| 가용 시간 | 사용자가 한 주에 학업·활동에 쓸 수 있다고 입력한 시간 (1~168시간) |
| 주차별 부담 | 해당 주에 걸친 모든 계획과 자격증 준비 시간의 합 |
| 부담률 | 주차별 부담 ÷ 가용 시간 |
| 준비 기간 | 자격증 시험일 직전 N주. 이 기간 동안 주당 학습 시간이 부담에 더해짐 |
| 사전 검토 | 새 계획을 저장하기 전에, 추가했을 때의 예보를 기존 예보와 겹쳐 보여주는 기능 |
| 맑음·흐림·폭풍 | 부담률 단계(여유·주의·과부하)를 사용자에게 보여주는 날씨 표현 |

### 1.3 요구사항 표기

- 기능 요구사항 ID는 제안서의 F-01~F-10을 그대로 쓰고, 세부 항목은 FR-01-1처럼 붙입니다.

- 비기능 요구사항은 NFR-분류-번호로 표기합니다.

- 우선순위는 필수(10/18까지 완료)와 선택(10/18 이후 착수) 두 단계입니다.

## 2. 시스템 개요

학기예보는 대학생이 학기 계획을 입력하면 주차별 소요 시간을 합산해 과부하 주차를 미리 보여주는 반응형 웹 서비스입니다. 핵심 가치는 일정을 "추가하기 전에" 감당 가능 여부를 판단하게 돕는 것입니다.

### 2.1 사용자 유형

| 사용자 | 설명 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 비회원 | 로그인 전 방문자 | 로그인, 회원가입, 비밀번호 재설정 |
| 회원 | 수업 외 활동·자격증을 병행하는 대학교 2~4학년 | 계획 등록, 자격증 선택, 부담 예보, 사전 검토 |
| 운영자(팀) | 자격증 일정 데이터를 관리하는 팀원 | Supabase 대시보드에서 certificates 테이블 직접 입력·수정 |

별도의 관리자 화면은 만들지 않습니다. 운영자 작업은 Supabase 대시보드와 SQL 시드 파일로 처리합니다.

### 2.2 운영 환경

- 클라이언트: PC·모바일 브라우저 (최신 Chrome, Safari, Edge, Samsung Internet)

- 프론트엔드: React 19 + Vite + TypeScript, Tailwind CSS v4 + shadcn/ui, TanStack Query, React Hook Form + Zod, Recharts

- 백엔드: Supabase (Auth, PostgreSQL, Edge Functions, Storage)

- 배포: Vercel (GitHub main 브랜치 자동 배포), 패키지 관리 pnpm

### 2.3 제약 조건

- 개발 기간은 2026-10-13 ~ 2026-10-20 (8일), 팀원 4명입니다.

- Supabase·Vercel 무료 플랜 범위 안에서 운영합니다. Supabase 무료 프로젝트는 장기간 미사용 시 일시정지될 수 있습니다.

- 자격증 일정은 자동 수집하지 않고 팀이 시행 기관 공고를 보고 직접 입력합니다.

- 학기는 16주를 기본으로 가정합니다.

## 3. 기능 요구사항

필수 기능 6개(F-01~F-06)를 10월 18일까지 완성하고, 선택 기능 4개는 그 뒤에 착수합니다.

| ID | 기능 | 요약 | 우선순위 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 회원 인증 | 이메일·Google 로그인, 세션 유지, 사용자별 데이터 분리 | 필수 | 프론트엔드 A, 백엔드 |
| F-02 | 계획 등록 | 계획 추가·조회·수정·삭제 | 필수 | 프론트엔드 A |
| F-03 | 소요 시간 기본값 | 유형별 기본값과 적음·보통·많음 선택 | 필수 | 프론트엔드 A |
| F-04 | 자격증 일정 반영 | 자격증·회차 선택 시 접수·시험일과 준비 기간 반영 | 필수 | 프론트엔드 A, 기획 |
| F-05 | 부담 예보 그래프 | 주차별 합계 막대그래프와 3단계 판정 | 필수 | 프론트엔드 B |
| F-06 | 등록 전 사전 검토 | 저장 전 예보 변화를 기존과 비교 | 필수 | 프론트엔드 B |
| F-07 | 접수 마감 알림 | 마감 3일 전 이메일, 미구현 시 D-day 표시 | 선택 | 백엔드 |
| F-08 | AI 소요 시간 추정 | 자연어 설명으로 주당 시간 추천 | 선택 | 백엔드 |
| F-09 | 시험 회차 추천 | 과부하 주차를 피하는 회차 제안 | 선택 | 백엔드 |
| F-10 | 학기 회고 | 예상 대비 실제 부담 기록, 기본값 보정 | 선택 | 미정 |

### F-01 회원 인증

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-01-1 | 이메일 회원가입: 이름(1~20자), 이메일, 비밀번호(8~72자, 영문·숫자 각 1자 이상), 비밀번호 확인, 개인정보 수집 동의(필수) | 조건 미충족 시 해당 입력란 아래에 오류 문구가 보이고 제출되지 않음 |
| FR-01-2 | 이메일 인증: 가입 후 인증 메일 발송, 링크 클릭 시 로그인 상태로 홈 이동 | 인증 전에는 로그인 불가, 만료된 링크는 재요청 안내 화면 표시 |
| FR-01-3 | 인증 메일 재발송 | 안내 화면에서 버튼으로 재발송, 발송 한도 초과 시 대기 안내 |
| FR-01-4 | 이메일 로그인 | 실패 시 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다"만 표시하고 계정 존재 여부는 드러내지 않음 |
| FR-01-5 | Google 로그인 | Google 계정 선택 후 학기예보로 돌아와 로그인 상태가 됨, 이름은 Google 프로필에서 가져옴 |
| FR-01-6 | 세션 유지 | 새로고침·브라우저 재시작 후에도 로그인 유지, 토큰은 만료 전 자동 갱신 |
| FR-01-7 | 접근 제어 | 미로그인 사용자가 보호 화면 접근 시 로그인 화면으로 이동, 로그인 후 원래 화면으로 복귀 |
| FR-01-8 | 비밀번호 재설정 | 이메일 입력 → 재설정 링크 발송 → 새 비밀번호 저장 후 홈 이동. 가입 여부와 관계없이 같은 안내 문구 |
| FR-01-9 | 로그아웃 | 로그아웃 시 화면에 캐시된 사용자 데이터가 모두 지워짐 |
| FR-01-10 | 프로필 자동 생성 (보완) | 가입 직후 profiles 행이 자동 생성됨 |
| FR-01-11 | 온보딩 (보완) | 가용 시간·학기 시작일이 비어 있으면 온보딩 화면으로 이동, 입력 전에는 예보 화면 접근 불가. 중간·기말 주차 기본값 8·15 |
| FR-01-12 | 학기 설정 수정 (보완) | 설정 화면에서 가용 시간, 학기 시작일, 시험 주차를 언제든 수정 가능 |

### F-02 계획 등록

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-02-1 | 계획 추가: 계획명(1~30자), 유형(수업·활동·프로젝트), 시작·종료 주차(1~16), 주당 소요 시간(0.5~60시간, 0.5 단위) | 시작 주차가 종료 주차보다 크면 저장되지 않고 오류 표시 |
| FR-02-2 | 계획 목록 조회 | 유형별로 묶고 시작 주차 순으로 정렬, 각 항목에 기간과 주당 시간 표시 |
| FR-02-3 | 계획 수정 | 수정 저장 즉시 예보 그래프에 반영 |
| FR-02-4 | 계획 삭제 | 삭제 전 확인을 받고, 삭제 즉시 목록과 그래프에서 사라짐 |
| FR-02-5 | 등록 상한 | 사용자당 계획 최대 30개, 초과 시 안내 |

### F-03 소요 시간 기본값

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-03-1 | 유형과 단계(적음·보통·많음)를 고르면 주당 시간이 자동 입력됨 | 기본값은 아래 표를 따르고, 기본 선택은 "보통" |
| FR-03-2 | 수업은 학점(1~4)을 받아 학점에 비례해 계산 | 3학점 보통 = 주 6시간 (제안서 기준) |
| FR-03-3 | 자동 입력된 값은 사용자가 직접 수정 가능 | 직접 수정하면 단계 선택이 해제되고 "직접 입력"으로 표시 |

유형별 기본값 (보완, 팀 확정 필요):

| 유형 | 적음 | 보통 | 많음 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수업 (학점당, 시간/주) | 1.5 | 2 | 3 |
| 활동 (시간/주) | 2 | 4 | 8 |
| 프로젝트 (시간/주) | 3 | 6 | 10 |

### F-04 자격증 일정 반영

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-04-1 | 자격증 검색: 15~20종 목록에서 이름 부분 일치 검색 | "정보처리" 입력 시 정보처리기사·산업기사가 모두 보임 |
| FR-04-2 | 회차 선택: 회차별 접수 기간과 시험일 표시 | 접수 마감이 지난 회차는 "접수 마감"으로 표시되고 선택 불가 |
| FR-04-3 | 준비 기간 반영: 회차의 기본 준비 기간(주)과 주당 학습 시간(기본 8시간)을 부담에 반영 | 사용자가 준비 기간과 주당 학습 시간을 수정할 수 있음 |
| FR-04-4 | D-day 표시 | 접수 마감 D-n, 시험 D-n이 함께 표시됨 |
| FR-04-5 | 출처 표시 | 각 회차에 시행 기관 공고 링크와 "최종 일정은 시행 기관에서 확인하세요" 문구 표시 |
| FR-04-6 | 학기 범위 밖 처리 | 준비 기간 중 학기(1~16주차) 안에 걸친 주만 반영, 전부 밖이면 "이번 학기 범위 밖" 표시 |
| FR-04-7 | 선택 해제 | 해제 즉시 그래프에서 해당 준비 시간이 빠짐 |

### F-05 부담 예보 그래프

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-05-1 | 1~16주차 주차별 총 소요 시간을 막대그래프로 표시하고 가용 시간을 점선으로 표시 | 4장의 산출 규칙과 같은 값이 표시됨 |
| FR-05-2 | 단계별 색: 맑음(녹색)·흐림(주황)·폭풍(적색) | 색 외에 단계 이름 또는 아이콘으로도 구분됨 |
| FR-05-3 | 요약 문구: "폭풍 n주 · 흐림 n주" | 그래프 위에 항상 표시 |
| FR-05-4 | 막대를 누르면 해당 주의 구성 내역(계획별 시간, 시험 가중치 적용 여부) 표시 | 모바일에서는 탭, PC에서는 클릭·호버로 동작 |
| FR-05-5 | 현재 주차 강조 | 오늘 날짜가 속한 주차가 표시됨 |
| FR-05-6 | 빈 상태 | 계획이 없으면 그래프 대신 "계획을 추가하면 예보가 나타납니다"와 추가 버튼 표시 |

### F-06 등록 전 사전 검토

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-06-1 | 계획·자격증 입력 화면에서 "사전 검토"를 누르면 저장하지 않고 추가 후 예보를 계산 | DB에 아무것도 저장되지 않음 |
| FR-06-2 | 기존 예보와 추가 후 예보를 한 그래프에 겹쳐 표시 | 늘어난 부분이 다른 무늬 또는 색 농도로 구분됨 |
| FR-06-3 | 변화 요약: 폭풍 주차 수 변화와 새로 폭풍이 되는 주차 목록 | 예: "폭풍 1주 → 3주 (8, 9주차 추가)" |
| FR-06-4 | "추가하기" 또는 "취소" 선택 | 취소 시 입력 화면으로 돌아가고 데이터 변화 없음 |

### F-07 ~ F-10 선택 기능

| 세부 ID | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-07-1 | 선택한 회차의 접수 마감 3일 전 오전 9시(KST)에 이메일 발송 | 같은 회차에 대해 한 번만 발송. 미구현 시 F-04의 D-day 표시로 대체 |
| FR-08-1 | 계획을 자연어로 설명하면 AI가 주당 소요 시간과 근거 한 줄을 추천 | 추천값은 입력란에 채워질 뿐 자동 저장되지 않음. API 키는 서버(Edge Function)에만 둠 |
| FR-09-1 | 같은 자격증의 다른 회차 중 폭풍 주차가 가장 적은 회차를 제안 | 제안마다 폭풍 주차 수를 함께 표시 |
| FR-10-1 | 학기 종료 후 주차별 실제 체감 부담(맑음·흐림·폭풍) 기록 | 기록값으로 다음 학기 유형별 기본값을 보정 |

## 4. 부담 산출 규칙

모든 화면은 하나의 산출 모듈(src/features/forecast/calc.ts)이 낸 값만 사용합니다. 예보 그래프, 사전 검토, 회차 추천이 서로 다른 숫자를 보여주는 일을 막기 위해서입니다.

### 4.1 날짜를 주차로 바꾸기

학기 시작일 S는 1주차 월요일입니다. 날짜 d의 주차는 다음과 같으며, 1~16 밖이면 "학기 범위 밖"으로 처리합니다.

\mathrm{week}(d) = \left\lfloor \frac{d - S}{7} \right\rfloor + 1

### 4.2 자격증 준비 기간

시험일이 속한 주차를 E, 준비 기간을 N주라 하면 준비 주차는 E−N+1부터 E까지(시험 주 포함 N주)입니다. 이 중 1~16주차에 걸친 주에만 주당 학습 시간을 더합니다.

### 4.3 주차별 부담과 부담률

i주차 부담은 그 주에 걸친 계획의 주당 시간에 시험 가중치를 곱해 더하고, 준비 중인 자격증의 주당 학습 시간을 더한 값입니다.

W_i = \sum_{p \,:\, s_p \le i \le e_p} h_p \cdot m_{p,i} \;+\; \sum_{c \,:\, i \in \mathrm{prep}(c)} s_c

- h_p: 계획 p의 주당 시간, s_p·e_p: 시작·종료 주차

- m_{p,i}: 계획 p가 수업이고 i가 중간 또는 기말고사 주차이면 1.5, 아니면 1

- s_c: 자격증 c의 주당 학습 시간

부담률은 W_i를 사용자 가용 시간 A로 나눈 값입니다.

r_i = \frac{W_i}{A}

### 4.4 단계 판정

| 단계 | 부담률 | 표시 | 색 |
| --- | --- | --- | --- |
| 맑음 (여유) | 0.8 미만 | 맑음 | 녹색 |
| 흐림 (주의) | 0.8 이상 1.0 이하 | 흐림 | 주황 |
| 폭풍 (과부하) | 1.0 초과 | 폭풍 | 적색 |

판정은 반올림 전 값으로 하고, 화면에는 시간을 소수점 첫째 자리까지 표시합니다.

### 4.5 검증 예시

제안서 시나리오(3학년, 가용 시간 주 50시간)의 8주차를 계산하면 폭풍이 나와야 합니다. 이 값을 산출 모듈 단위 테스트의 기준값으로 씁니다.

| 항목 | 계산 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| 3학점 수업 5과목 (보통) | 6 × 5 × 1.5 (중간고사) | 45 |
| 학회 활동 (보통) | 4 × 1 | 4 |
| 정보처리기사 준비 | 8 | 8 |
| 합계 W₈ |  | 57 |
| 부담률 r₈ | 57 ÷ 50 | 1.14 → 폭풍 |

## 5. 데이터 요구사항

테이블은 4개이며, certificates를 제외한 모든 테이블은 Row Level Security로 본인 행만 접근할 수 있습니다. 제안서 대비 추가한 컬럼은 "보완"으로 표시했습니다.

### 5.1 profiles — 사용자 학기 설정

| 컬럼 | 타입 | 제약 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | uuid | PK, auth.users 참조, 사용자 삭제 시 함께 삭제 | 사용자 |
| display_name | text | 40자 이하 | 이름 |
| available_hours | smallint | 1~168 | 주당 가용 시간 |
| semester_start | date |  | 1주차 월요일 |
| midterm_week | smallint | 1~20, 기본 8 | 중간고사 주차 (보완) |
| final_week | smallint | 1~20, 기본 15 | 기말고사 주차 (보완) |
| created_at, updated_at | timestamptz | 기본 now() |  |

### 5.2 plans — 사용자 계획

| 컬럼 | 타입 | 제약 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| user_id | uuid | profiles 참조, 기본 auth.uid() | 소유자 |
| title | text | 1~30자 | 계획명 |
| type | text | class · activity · project 중 하나 | 유형 |
| credits | smallint | 1~4, 수업일 때만 | 학점 (보완) |
| load_level | text | low · normal · high · custom | 적음·보통·많음·직접 입력 (보완) |
| start_week, end_week | smallint | 1~16, start ≤ end | 기간 |
| hours_per_week | numeric(4,1) | 0.5~60 | 주당 소요 시간 |
| created_at, updated_at | timestamptz |  |  |

### 5.3 certificates — 자격증 회차 (공용)

| 컬럼 | 타입 | 제약 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| name | text |  | 자격증명 |
| round | text | name과 함께 유일 | 회차 (예: 2026년 정기 3회 필기) |
| apply_start, apply_end | date | apply_start ≤ apply_end | 접수 기간 |
| exam_date | date | apply_end < exam_date | 시험일 |
| prep_weeks | smallint | 1~16 | 기본 준비 기간 |
| default_study_hours | smallint | 1~40, 기본 8 | 기본 주당 학습 시간 (보완) |
| source_url | text |  | 시행 기관 공고 링크 |

### 5.4 user_certificates — 사용자가 고른 회차

| 컬럼 | 타입 | 제약 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | uuid | PK(복합), profiles 참조 | 사용자 |
| certificate_id | uuid | PK(복합), certificates 참조 | 회차 |
| study_hours | smallint | 1~40 | 주당 학습 시간 |
| prep_weeks | smallint | 1~16 | 사용자 준비 기간 (보완) |
| notified_at | timestamptz |  | 마감 알림 발송 시각 (F-07, 보완) |

### 5.5 접근 정책 (RLS)

| 테이블 | 조회 | 추가 | 수정 | 삭제 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| profiles | 본인 | 가입 트리거만 | 본인 | 계정 삭제 시 자동 |
| plans | 본인 | 본인 | 본인 | 본인 |
| certificates | 로그인 사용자 전체 | 불가 (대시보드에서 운영자) | 불가 | 불가 |
| user_certificates | 본인 | 본인 | 본인 | 본인 |

### 5.6 데이터 관리

- 자격증 15~20종의 회차 데이터는 supabase/seed.sql로 관리해 DB를 새로 만들어도 같은 데이터가 들어가게 합니다.

- 스키마 변경은 supabase/migrations/에 번호 순 SQL 파일로 남기고, 적용 후 TypeScript 타입을 다시 생성합니다.

## 6. 화면 요구사항

화면은 12개이며, 로그인 상태와 학기 설정 완료 여부에 따라 접근할 수 있는 화면이 정해집니다.

화면 접근 흐름 · 판정 2개

로그인하지 않았으면 로그인·회원가입으로, 로그인했지만 학기 설정이 비어 있으면 온보딩으로 보냅니다. 사전 검토(S-11)는 계획·자격증 화면 안에서 열립니다.

| ID | 화면 | 경로 | 접근 조건 | 주요 구성 요소 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 로그인 | /login | 비로그인 | 이메일·비밀번호, Google 로그인, 비밀번호 찾기·회원가입 링크 | F-01 |
| S-02 | 회원가입 | /signup | 비로그인 | 이름·이메일·비밀번호·확인, 개인정보 동의, Google 가입 | F-01 |
| S-03 | 인증 메일 안내 | /signup (가입 후) | 비로그인 | 발송 이메일, 재발송 버튼 | F-01 |
| S-04 | 비밀번호 찾기 | /forgot-password | 비로그인 | 이메일 입력, 발송 안내 | F-01 |
| S-05 | 새 비밀번호 | /auth/reset-password | 재설정 링크 | 새 비밀번호·확인 | F-01 |
| S-06 | 인증 처리 | /auth/callback | 메일·Google 링크 | 처리 중 표시, 실패 시 안내 | F-01 |
| S-07 | 온보딩 | /onboarding | 로그인, 설정 미완료 | 가용 시간, 학기 시작일, 중간·기말 주차 | F-01 |
| S-08 | 부담 예보 (홈) | / | 로그인, 설정 완료 | 요약 문구, 16주 막대그래프, 주차 상세, 계획 추가 버튼 | F-05 |
| S-09 | 계획 목록·등록 | /plans | 로그인, 설정 완료 | 유형별 목록, 추가·수정 폼, 적음·보통·많음, 사전 검토 버튼 | F-02, F-03, F-06 |
| S-10 | 자격증 선택 | /certificates | 로그인, 설정 완료 | 검색, 회차별 접수·시험일, D-day, 준비 기간·학습 시간, 출처 링크, 사전 검토 버튼 | F-04, F-06 |
| S-11 | 사전 검토 | 계획·자격증 화면의 시트 | 로그인 | 기존·추가 후 겹친 그래프, 변화 요약, 추가하기·취소 | F-06 |
| S-12 | 설정 | /settings | 로그인 | 학기 설정 수정, 이름, 로그아웃 | F-01 |

### 6.1 공통 화면 규칙

- 모바일(360px 폭 이상)에서는 하단 탭 3개(예보·계획·자격증), PC(1024px 이상)에서는 상단 메뉴를 씁니다.

- 모든 입력 오류는 해당 입력란 바로 아래에 무엇을 고쳐야 하는지 한 문장으로 표시합니다.

- 데이터를 불러오는 중에는 화면 틀을 먼저 보여주고, 실패하면 다시 시도 버튼을 표시합니다.

- 경고 표현은 맑음·흐림·폭풍 날씨 비유를 사용합니다 (제안서 위험 대응).

## 7. 비기능 요구사항

시연과 실제 배포 모두에서 지켜야 할 기준이며, 각 항목은 10월 19일 통합 테스트에서 확인합니다.

| ID | 분류 | 요구사항 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEC-1 | 보안 | 사용자 데이터 테이블에 RLS를 적용해 다른 사용자 데이터를 조회·수정할 수 없음 | 계정 2개로 상대방 plans id를 직접 요청해 0건 확인 |
| NFR-SEC-2 | 보안 | 클라이언트에는 publishable(anon) 키만 두고 service role 키·AI API 키는 Edge Function 환경변수에만 둠 | 빌드 결과물에서 키 문자열 검색 |
| NFR-SEC-3 | 보안 | 비밀번호는 Supabase Auth가 해시 저장하고 앱 DB에 저장하지 않음 | 스키마 검토 |
| NFR-SEC-4 | 보안 | 인증 링크는 PKCE 방식, 허용된 리디렉션 URL로만 이동 | Supabase URL 설정 검토 |
| NFR-PERF-1 | 성능 | 홈 화면 첫 표시 3초 이내 (모바일 4G 기준) | Lighthouse 모바일 측정 |
| NFR-PERF-2 | 성능 | 계획 저장 후 그래프 반영 1초 이내, 사전 검토 계산은 서버 호출 없이 0.2초 이내 | 브라우저 개발자 도구 측정 |
| NFR-USE-1 | 사용성 | 첫 계획 1건 등록까지 3분 이내 (기본값 사용 시) | 팀 외부 학생 3명 테스트 |
| NFR-USE-2 | 사용성 | 모든 안내·오류 문구는 한국어, 무엇을 해야 하는지 포함 | 문구 검토 |
| NFR-ACC-1 | 접근성 | 단계는 색과 함께 글자 또는 아이콘으로 구분 | 흑백 화면으로 확인 |
| NFR-ACC-2 | 접근성 | 키보드만으로 로그인·계획 등록 가능, 포커스가 눈에 보임 | 키보드 조작 테스트 |
| NFR-ACC-3 | 접근성 | 본문 글자와 배경 대비 4.5:1 이상 | 대비 검사 도구 |
| NFR-COMP-1 | 호환성 | 최신 Chrome·Safari·Edge·Samsung Internet, 360px 폭부터 깨짐 없음 | 기기별 화면 확인 |
| NFR-MAINT-1 | 유지보수 | 부담 산출은 단일 모듈, 4.5 검증 예시를 포함한 단위 테스트 통과 | pnpm test |
| NFR-MAINT-2 | 유지보수 | 기능별 브랜치, 매일 저녁 main 병합, main은 항상 빌드 가능 | Vercel 배포 성공 여부 |
| NFR-LEGAL-1 | 법적 | 가입 시 개인정보 수집·이용 동의(항목·목적·보유 기간)를 받고 개인정보처리방침 페이지 제공 | 화면 확인 |
| NFR-LEGAL-2 | 법적 | 자격증 일정에 출처와 "최종 확인은 시행 기관에서" 문구 표시 | 화면 확인 |

## 8. 외부 인터페이스와 배포 환경

외부 서비스는 Supabase, Google, Vercel이 필수이고 메일 발송·AI는 선택 기능에만 쓰입니다.

| 인터페이스 | 용도 | 연결 방식 | 필요한 설정 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase Auth | 가입·로그인·세션 | supabase-js | Site URL, Redirect URL(로컬·운영·프리뷰), 이메일 인증 켜기 | F-01 |
| Supabase PostgreSQL | 데이터 저장 | supabase-js (REST) | 마이그레이션·시드 적용, RLS | F-01~F-06 |
| Google OAuth | Google 로그인 | Supabase Google provider | Google Cloud OAuth 클라이언트, 리디렉션 URI = Supabase 콜백 | F-01 |
| SMTP (예: Resend) | 인증·재설정·알림 메일 | Supabase SMTP 설정 | 발신 도메인 인증 | F-01, F-07 |
| Supabase Edge Functions + pg_cron | 마감 알림 예약 실행 | 매일 1회 실행 | 함수 배포, 환경변수 | F-07 |
| AI API | 소요 시간 추정 | Edge Function에서 호출 | API 키는 함수 환경변수 | F-08 |
| Vercel | 호스팅·자동 배포 | GitHub 연동 | 환경변수 2개, SPA rewrite | 전체 |

### 8.1 배포 환경

| 환경 | 주소 | 배포 시점 | Supabase |
| --- | --- | --- | --- |
| 로컬 | http://localhost:5173 | 개발 중 | 개발용 프로젝트 |
| 프리뷰 | Vercel이 PR마다 만드는 주소 | PR 생성·갱신 시 | 개발용 프로젝트 |
| 운영 | Vercel 운영 도메인 | main 병합 시 | 운영용 프로젝트 (시연 전 생성) |

시연 전날(10월 19일)에 운영 프로젝트에 마이그레이션·시드를 적용하고, 시연 계정으로 로그인해 Supabase 프로젝트가 활성 상태인지 확인합니다.

## 9. 요구사항 추적표와 미결 사항

각 기능이 어느 화면·테이블·테스트로 확인되는지 연결한 표이며, 완료 목표일은 제안서 추진 일정을 따릅니다.

| 기능 | 화면 | 테이블 | 완료 확인 | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | S-01~S-07, S-12 | profiles | 가입→인증→로그인→새로고침 유지→로그아웃 시나리오 통과 | 10/14 |
| F-02 | S-09 | plans | 추가·수정·삭제 후 목록과 그래프 반영 | 10/15 |
| F-03 | S-09 | plans | 3학점 수업 "보통" 선택 시 6시간 입력 | 10/15 |
| F-04 | S-10 | certificates, user_certificates | 정보처리기사 회차 선택 시 준비 주차 반영 | 10/15 |
| F-05 | S-08 | 전체 (읽기) | 4.5 검증 예시와 그래프 값 일치 | 10/17 |
| F-06 | S-11 | 없음 (저장 안 함) | 사전 검토 후 취소 시 DB 변화 없음 | 10/17 |
| F-07~F-10 | 미정 | user_certificates 등 | 착수 시 작성 | 10/18 이후 |
| NFR 전체 |  |  | 7장 확인 방법 | 10/19 |

### 9.1 미결 사항

- ☐ F-03 유형별 기본값(3장 표) 확정 — 담당: 기획

- ☐ 자격증 15~20종 목록과 회차 데이터 수집, 2027년 시행 계획 공고 여부 확인 — 담당: 기획

- ☐ 학기가 16주가 아닌 경우(계절학기 등) 지원 여부

- ☐ 가용 시간을 주차별로 다르게 둘지(예: 방학 주간) 여부 — v1은 단일 값

- ☐ 개인정보처리방침 문안과 보유 기간

- ☐ 회원 탈퇴 기능 포함 여부 (Edge Function 필요)

- ☐ 운영용 Supabase 프로젝트 분리 시점